《广东省绿色港口行动计划》重点任务表

| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 完成时间 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “十二五”工作目标 | 相比2005年港口生产单位吞吐量综合能耗比下降8%，港口生产单位吞吐量CO2排放量下降10%。争取评定绿色星级码头5个以上。 | 2015年 | 广东省交通运输厅 各市港口管理部门 |
| 2 | “十三五”工作目标 | 相比2005年港口生产单位吞吐量综合能耗比下降10%，港口生产单位吞吐量CO2排放量下降12%。争取评定绿色星级码头100个以上。 | 2020年 | 广东省交通运输厅 各市港口管理部门 |
| 3 | 完善港口集疏运体系 | 有效衔接综合运输系统，进一步完善港口集疏运体系，推进水水中转和铁水联运。 | 全过程 | 广东省交通运输厅 各市港口管理部门 |
| 4 | 新建港口配备节能减排配套设施 | 新建码头项目应选用新型节能和环保设施设备；新建10万吨及以上级邮轮码头需配备岸电设施；新建十万吨及以上级集装箱码头优先考虑配备岸电设施。 | 全过程 | 各市港口管理部门 |
| 5 | 推广 “油改电”技术应用 | 主要港口集装箱码头堆场RTG“油改电”基本完成。 | 2015年 | 广州、深圳、珠海、湛江、汕头、佛山、肇庆港口管理部门 |
|  |  | 主要港口装卸机械“油改电”改造基本完成。 | 2020年 |  |
| 6 | 推广“油改气”技术应用 | 条件成熟的码头实施港区内运输车辆的“油改气”工作基本完成。 | 2020年 | 广州、深圳、湛江、珠海、汕头、东莞和中山市港口管理部门 |
| 7 | 推动港区配置油气回收系统 | - 支持油气码头采用减少油气挥发的措施，储罐区配置油气回收系统。 | 2015年 | 惠州、茂名、珠海、东莞、广州、深圳市港口管理部门 |
| 8 | 推广营运船舶靠港使用岸电 | 支持以深圳港为重点推广船舶岸电的应用。 | 2015年 | 深圳、广州、东莞、珠海、湛江港口管理部门 |
|  |  | 鼓励广州、珠海、东莞、湛江开展船舶岸电技术改造。 | 2020年 |  |
| 9 | 港作船舶使用岸电和LNG动力拖轮试点 | - 推动实施工作船和港务管理船舶靠港使用岸电的码头供电系统技术改造工程，大部分港作船舶靠港使用岸电。在深圳港、广州港推进LNG动力拖轮应用试点。 | 2020年 | 各市港口管理部门 |
| 10 | 研究合作控制远洋船舶污染 | 会同香港特别行政区政府环保局探索研究控制珠江口远洋船舶污染的实施措施。 | 全过程 | 广东省交通运输厅 各相关市港口管理部门 |