附件2：

广东省公路水运工程监理企业信用评价指标评分细则

| 评价指标 | 指标要素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1、合同履行 （60分） | 1.1人员到位与管理情况（10分） | 1、总监理工程师、驻地监理工程师、专业监理工程师不能按投标时承诺到位的，每发生1人次分别扣10、6、4、2分；实施过程中每更换一次，分别扣5、3、2、1分；替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）低于投标文件承诺的，每发生1人次，分别再扣5、3、2、1分。监理员更换未经建设单位同意的，每发生1人次，扣1分。 2、无职责分工或分工不明确的，扣10分；监理人员因人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣10分；有持假证的，每人次扣5分；有冒名顶替的，每人次扣5分；在监理人员到位、出勤等问题上有虚假或欺骗行为的，每次扣10分。 3、驻地监理工程师、专业监理工程师没持监理工程师资格证书的，每发生1人次扣20分；监理员没持培训证的，每发生1人次扣10分。 4、总监理工程师、驻地监理工程师、专业监理工程师没按规定进行岗位登记和业绩登记的（以登记数据为准），每发生1人次，分别扣20、15、10、5分。 没有出现上述情况的得100分。 |
|  | 1.2设施设备到位（3分） | 按照合同要求和监理工作需要： 1、汽车等主要交通工具每缺1辆（艘）扣10分。 2、主要试验检测仪器设备，每缺1件扣10分。 3、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣2分。 没有出现上述情况的得100分。 |
|  | 1.3驻地建设与管理制度（3分） | 1、总监办无监理合同文件或合同文件不全或监理人员证书不全（包括身份证、学历证、职称证、从业资格证等复印件）的，扣10分。 2、总监办、驻地办建设不满足投标承诺或工作需要的，每处扣10分。 3、监理中心试验室没有按照投标承诺配备的，扣30分；不满足试验检测工作需要的，扣20分。 4、质量责任制度、安全生产管理制度、廉政制度等主要制度未建立的，每项扣10分；其它制度不全的，每项扣5分。 没有出现上述情况的得100分。 |
|  | 1.4一般工作情况（4分） | 1、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求或不合理的。 2、工地会议无故不按时召开或工地会议无记录的。 3、《监理月报》不按时编发或主要内容不全的。 4、《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的。 5、《监理规划》和《监理实施细则》不具有针对性、可操作性或编制不及时的。 6、监理档案资料分类不清晰、归档不及时、不完整或保管不好的。 7、不按时向监督部门、建设单位报送有关资料的。 有上述情况之一的，每次扣10分。没有出现上述情况的得100分。 |
|  | 1.5审批承包人质保体系、 开工报告（3分） | 1、未审批承包人质量保证体系或质量负责人，或审批的承包人质量保证体系、质量负责人不符合规范、合同要求的，每有一个施工合同扣10分；未审批质检员、试验人员的，扣5分；审批不全的，扣5分；未检查工地试验室或试验检测仪器设备配备不到位的，扣5分；未进行动态管理或管理不到位，导致质量保证体系再出现不符合合同要求情况的，扣10分。 2、签认的开工报告，无质量、安全、环保措施，或措施不可行、不可靠的，每次扣10分；经签认的开工报告资料不全的，每次扣10分；由于监理原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣20分。 没有出现上述情况的得100分。 |
| 1、合同履行（60分） | 1.6材料、工序（含工程实体）抽检情况（6分） | 1、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项每不足1％扣5分。 2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的，每不足一次扣5分。 3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣20分。 4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣10分。 5、填写不规范、签字不全或随意代签、台帐不全的，每次扣5分。 6、原始数据不全或无相关人员签认的，每次扣10分； 7、有假数据、假资料的，每次扣15分。 8、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的，每次扣50分。 9、独立核验承包人设置的测量控制网点或基线，未进行核验的，每次扣10分。 10、中心试验室不能独立或正常运作的，扣50分；超越业务范围开展试验检测工作的，每次扣30分；用施工设备或人员做试验的，每次扣30分；接受施工委托的，每次扣30分。 没有出现上述情况的得100分。 |
|  | 1.7旁站、巡视、签认情况（6分） | 1、旁站不到位的，每次扣5分；虽旁站，但对存在的明显问题未发现或未作相应处理的，每次扣10分。 2、监理工程师巡视不到位，每次扣10分；虽巡视，但对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣20分。 3、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣10分。 4、对整改结果未作现场检查并签认的，每次扣5分；已按监理指令要求整改但书面资料不闭合的，每次扣5分。 5、关键工序非持部证监理工程师签认的，每次扣30分。 没有出现上述情况的得100分。 |
|  | 1.8计量支付与合同管理（3分） | 1、资料不完整、签字不齐全尚可弥补的，每次扣10分；基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣20分；未经授权随意代签的，监理员、专业监理工程师、驻地监理工程师每次分别扣10分、15分、20分；签字造假的，每次扣20分；签认超过规定时限的，第一次扣5分，第二次扣10分，以后每递增一次扣分值递增10分；已签认的工程数量或工程费用存在明显错误的，每次扣20分；经查实，签认的计量支付报表中有虚假材料的，每次扣50分。 2、未按合同规定程序和要求对分包进行审批的，每次扣20分；对承包人违反合同规定转包、分包未及时作相应处理的，每次扣20分。 没有出现上述情况的得100分。 |
|  | 1.9进度管理（3分） | 1、无月度施工进度计划审核意见的，每次扣5分；对施工进度计划出现偏差而没有分析原因提出建议的，每次扣10分。 2、由于监理工作原因，导致受监工程进度滞后：①实际工程进度在计划进度控制曲线下限内的，扣10分；②在计划进度控制曲线下限以外的，扣20分;③工程实际施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，扣30分。 没有出现上述情况的得100分。 |
|  | 1.10安全、环保监理合同执行情况（5分） | 1、安全、环保技术措施无监理审批签证的，每次扣10分；现场存在重大安全隐患或环保工作不不到位,监理未按程序办理的，每次扣30分；安全事故无记录档案的，每次扣20分。 2、因监理工作失职发生安全事故，按有关规定处理。 没有出现上述情况的得100分。 |
| 1、合同履行（60分） | 1.11廉政合同执行情况（4分） | 1、经查实，监理人员有吃拿卡要行为的，每人次扣20分。 2、监理人员有吃拿卡要或行贿受贿行为，被有关部门查处的，按规定处理。 没有出现上述情况的得100分。 |
|  | 1.12整改情况（5分） | 对各级单位检查发现问题未及时整改的或整改不到位的,每次扣20分。 |
|  | 1.13监理工作效果（5分） | 按照所监理施工合同段的信用评分计算。如同时监理多个施工合同段，则则按施工合同段的信用评分平均值计算。 |
| 2、投标行为（10分） | 2.1是否积极配合招标人要求（3分） | 1、无故不参加现场考察和标前会议； 2、同一次招标中同一家企业多次报名或购买资格预审文件或招标文件； 3、同一家企业同时递交了2份及以上资格预审文件或投标文件； 4、不按时反馈补遗书确认函； 5、其他情况。 有上述情况之一，每次扣10分。没有出现以上情况的得100分。 |
|  | 2.2是否无故放弃投标（4分） | 无故放弃投标导致该标段或该次招标流标的，每次扣50分，没有出现的计100分。 |
|  | 2.3有无明显差错导致废标（3分） | 1、投标书未签字、盖章； 2、修改了“投标书附录表”数据，如工期的要求； 3、其他情况。 有上述情况之一，每次扣50分；没有出现上述情况计100分。 |
| 3、社会信誉（30分） | 3.1监理业绩（10分） | 基本分60分。近3年内在广东省境内公路水运工程，被工程质量监督部门评为优良工程的，每项工程加10分；被工程质量监督部门评为合格工程的，每项工程加5分。满分为100分。 由于从业单位主要责任，已建成工程项目出现质量问题被地市级以上交通主管部门（或公路、水运管理机构）通报的，每项扣50分，最低扣至0分为止。 |
|  | 3.2通报表彰（7分） | 没有获得通报表彰的施工企业的为基本分75分。获得省内建设单位的每次加5分；获得省内市质监站通报表彰的每次加10分；获得省内市级交通主管部门、省公路局、省航道局、省交通集团有限公司或省质监站通报表彰的每次加15分；获得省级交通主管部门通报表彰的每次加20分；获得省部级通报表彰的每次加30分。满分100分。 |
|  | 3.3质量与安全事故（6分） | 所监理项目无发生质量与安全事故的计100分。被省内建设单位、市质监站通报的每次扣10分；被省内市级交通主管部门通报的每次扣15分；被省公路局、省航道局、省交通集团有限公司、省质监站通报的每次扣20分。 |
|  | 3.4不良记录或违规行为（7分） | 无不良记录或违规行为的计100分。被省内建设单位、市质监站通报的每次扣10分；被省内市级交通主管部门通报的每次扣15分；被省公路局、省航道局、省交通集团有限公司、省质监站通报的每次扣20分。 |

注：1、当有多个项目时，按合同价采用加权平均法计算得分。

a=i=1naibii=1nbi

（ai为施工企业第i个合同段所得的分值，bi为施工企业第i个合同段的合同价，i=1、2、…n，n为项目个数）

2、扣分项最多扣至该项规定分值，加分项最多加至该项规定分值；评分细则中按100分制评分后再按相应的指标要素得分权重换算成相应的得分值。

3、原则上一事不能多罚，同一事件取扣分值大的评价指标扣分。

4、建设单位复评及主管部门审查工作应以有关部门印发的各类文件、通知书、决定书、鉴定书等相关书面材料为依据。对现场检查中发现的问题，应以现场笔录、询问笔录等（当事人签认、驻地办负责人签字或驻地办盖章）有关书面材料为依据。