附件1

公路建设市场综合督查主要工作内容

一、建设管理

（一）对地市交通运输主管部门、管理单位

主要包括：对本区域内或所管理范围公路建设市场的监督管理情况、招投标管理（包括投诉查处）、工程质量安全管理、专项工作等情况。

（二）对建设单位

（1）项目基本建设程序（包括施工许可），项目法人机构及管理情况，廉政建设，存在问题的整改情况；工程招投标（包括投诉及处理、投标保证金和履约担保手续等）；从业单位履约管理情况；变更及审批手续，变更台账，合同管理及计量支付情况；分包管理情况；设计文件质量情况，落实审查意见执行情况。

（2）建设资金管理情况（包括资金配套、资本金到位等）。

（3）公路建设专项工作情况。

（三）对从业单位

（1）设计、施工、监理、咨询和检测单位人员对照投标承诺（或进场承诺）的履约情况、持证情况；转包、分包情况；

（2）工程资金的使用及会计台账、资金流等情况；

（3）设计单位的履约服务情况；

（4）其他专项情况。

二、工程实体

主要包括：施工、监理现场与内业资料符合性检查，工地试验室，试验检测数据资料真实性、闭合性；工程实体质量，现场施工组织、施工安全；资源节约和环境保护落实情况；施工标准化管理等情况。

附件2

要求主管部门、项目法人和从业单位准备的资料

2.1要求交通运输主管部门（或管理单位）准备的资料

一、近三年来公路建设市场监管情况的总结，主要内容包括：公路基础设施基本情况，制度建设情况，行业监管情况（或管理情况），基建程序执行情况，招投标管理情况，信用体系建设情况，工程质量安全管理情况，专项工作开展情况，取得的成绩和好的经验、做法，存在问题和意见建议等，以往检查中发现问题和整改落实情况。

二、提供近三年有关公路建设管理的制度文件汇编，对公路建设市场的管理文件，对不良从业行为的查处文件，专项工作开展情况等。

2.2 要求项目法人（建设单位）准备的资料

项目法人（建设单位）应按照公路建设市场督查的要求，准备以下资料，整理装订成册，并要求相关主要管理人员到位，配合检查。

一、基建程序方面

包括项目立项核准批复文件、初步设计批复、施工图设计审查意见、施工许可批复及报批附件、办理质量监督手续等。

二、招投标管理

发售的资审文件、招标文件及发布公告情况，资审报告、评标报告，中标候选人公示情况；所有资审文件、投标文件的正本；交通运输主管部门或上级管理单位的备案意见；中标通知书、施工合同、监理合同，招投标异议、投诉及往来文件、资料，合同谈判纪要（或备忘），履约担保材料，未中标单位退回投标保证金及利息证明材料等。

三、项目法人材料

按照公路建设项目法人要求的主要人员证明材料（包括身份证、职称证书、资格证书、任命文件、社保证明、劳动合同等复印件，原件备查）；项目法人组织机构成立、内部部门和人员分工文件，企业营业执照、工商登记等资料。组织机构中的主要人员（如项目负责人、技术负责人、部门负责人）必须在岗。对于已批复施工许可的公路项目，对照报备的公路建设项目法人情况，提供人员变更情况。

四、项目财务账目

项目基本账户开户证明，资金来源构成情况，注册资本金到位情况，银行贷款协议，会计核算账目，会计凭证，财务管理制度，投标保证金、履约担保、农民工工资等保证金收取情况等。财务人员持证情况并应在岗。

五、项目管理

1.工程造价、质量、安全等方面管理制度，标准化管理制度、平安工地建设管理制度等。

2.造价台账、变更台账及相关资料。

3.科研、咨询类的合同、协议等签订情况。

六、上级等单位对项目法人的管理

1.交通运输主管部门或管理单位对项目的检查意见及整改情。

2.财务审计等单位对项目的过程审计或专项审计文件。

3.质量监督、造价管理机构对项目的检查意见和整改情况。

4.其他相关政府部门对项目的监督检查意见和整改情况。

六、项目法人对从业单位的管理往来文件

1.对施工、监理、设计、中心试验室等单位主要人员变更的批复文件及附件。

2.质量安全问题的整改情况（要形成闭合）。

3.按合同约定的处罚情况。

4.合同变更的审批文件，最近三期的计量支付办理材料。

七、其他资料

1.项目概况，项目线路图示意图，标识标段划分、项目部驻地、主要结构物、预制和拌和站等位置。

2.按规则要求填写好的督查用表。

2.3 要求从业单位准备的资料

由项目建设单位通知被督查公路项目的所有施工、监理、试验检测和设计单位必须按照以下要求准备资料，相关主要人员在岗，接受检查。

一、监理单位

1．监理合同、投标书；

2．监理单位成立项目总监办、启用总监办印章的文件，内部人员、部门分工职责文件；任命总监等的文件，总监办和驻地办人员分工任命的文件。

3．人员变更清单、现场监理人员清单（姓名、监理证书及编号、职称证书、身份证号码）。总监、驻地高监的劳动合同、社保证明、监理证件和岗位登记情况。主要监理人员需提供监理证书、职称证书、身份证等原件备查。

4．中心试验室（如未单独招标）的仪器设备标定记录、试验检测资料、试验检测人员（带身份证、资格证书原件）。

二、试验检测中心（如单独公开招标）

1．试验检测合同、投标书；

2．试验检测单位成立项目试验室、启用印章的文件，任命试验室主任等的文件；人员分工任命的文件；母体试验室的授权书,母体试验室对项目试验室的检查记录。

3．人员变更清单、现场试验室人员清单（姓名、证书及编号、职称证书、身份证号）。主任、技术负责人的劳动合同、社保证明、资格证件和岗位登记情况。试验室主要人员需提供交通运输部资格证、职称证书、身份证等原件备查。

4．中心试验室的仪器设备标定记录、试验检测资料、试验检测人员（带身份证、资格证书原件）。

三、设计单位

1、设计合同、投标书；

2、设计人员变更名单、现场服务人员号码清单（姓名、资格证书、职称证书、身份证号码）。承诺的现场服务人员必须在岗，持劳动合同、社保证明、身份证、资格证、职称证等备查。

3、设计变更、设计服务履行情况。

4、执行初步设计批复、施工图审查意见落实情况。

四、施工单位

1．施工合同（含中标工程量清单）、投标书。

2.施工单位成立项目经理部、启用项目部印章的文件，任命项目经理、技术负责人的文件；项目部内部职责分工、人员任命的文件。如中标人的下级单位或分、子公司具体承担施工任务的，应提供中标人的下达任务或协议等佐证材料。

3．项目经理的劳动合同、社保证明、注册建造师证、职称证书、身份证，总工、安全等主要人员的劳动合同、社保证明、资格证书、职称证书、身份证等原件，且必须在岗。

4．施工单位（包括具体承担单位）、所有分包或劳务协作等单位资质证书；项目经理部与各分包及劳务协作队伍、设备租赁的所有合同文件（含工程量清单）、合同台帐。

5．施工单位项目经理部会计核算账目、会计凭证。财务负责人（会计、出纳）必须在岗，提供资格证书、身份证等原件备查。如采用软件系统做账，应确保系统、网络畅通。

6．投标承诺人员及实际到场人员清单，主要人员的变更审批情况。

7．督查时最近三期的试验、监理签证资料。

8．项目部工地试验室的仪器设备标定记录、试验检测台账及资料，主要试验检测人员应在岗（带身份证、资格证书等原件备查）。

附件3                                公路建设市场督查用表

1. 项目标段划分情况

项目名称：

| 标段 | 施工单位名称 | 标段 |  | 合同价 （万元） | 监理单位 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起讫桩号 | 长度 |  | 单位名称 | 监理费 | 单位名称 | 设计费 |

填报人：              审核人：                                  年      月     日

注：本表由项目业主填报；监理、设计单位可合并单元格，以便与施工标段相对应。如果有试验检测单独招标，请在表后列出。

2. 项目法人检查表

项目法人名称：

| 机构/人员配备 | 姓名 | 职称 | 相关工作经历 | 部门 人员数 | 是否符合条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | ----- |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | ----- |  |  |
|  |  |  |  | ----- |  |  |
| 质安负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 计划部门/负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 工程部门/负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 财务部门/负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 质量部门/负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 安全部门/负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 环保部门/负责人 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 公路专业中级以上职称人数 |  |  |  |  |  |  |
| 经济专业初级以上职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 会计专业初级以上职称人数 |  |  |  |  |  |  |

填报人：              审核人：                                       年     月     日

注：本表由项目业主填报，按照省厅《转发交通运输部关于进一步加强公路项目建设单位管理若干意见的通知》（粤交基函〔2011〕2366 号）进行检查；相关工作经历填写自参加工作以来的简历。

3. 监理单位人员履约情况检查表

标段号：                 监理单位（全称）：

|  |  | 投标文件/合同文件 |  |  | 实际投入 |  |  | 变更审批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 职称 | 证 号 | 姓名 | 职称 | 证 号 |  |  |
| 总 监 办 | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专 业 监 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻 地 办 监 理 组 | 高 监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专 业 监 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更比例 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：              审核人：                                 年     月    日

注：本表由项目业主对照投标承诺和人员变更审批情况分标段填报。

4. 试验检测单位人员履约情况检查表

标段号：                 检测单位（全称）：

|  |  | 投标文件/合同文件 |  |  | 实际投入 |  |  | 变更审批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 职称 | 证 号 | 姓名 | 职称 | 证 号 |  |  |
| 中心试验室 | 主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检 测 工 程 师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试 验 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更比例 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：              审核人：                                 年     月    日

注：本表由项目业主对照投标承诺和人员变更审批情况分标段填报。

5. 施工单位人员履约情况检查表

标段号：                    施工单位（全称）：

| 人员履约 |  | 投标文件/合同文件 |  |  | 实际投入 |  |  | 变更审批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 职称 | 持证 | 姓名 | 职称 | 持证 |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备选 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备选 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质检负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质检工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变更比例 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：              审核人：                                                年     月     日

注：本表由项目业主对照投标承诺和人员变更审批情况分标段填报。填写内容可续页。

6. 分包管理台账

标段号：                    施工单位（全称）：

| 序号 | 分包单位名称 | 分包内容 | 分包资质 |  | 分包合同额（万元） | 合同签定时间 |  | 监理审查情况 |  | 业主备案情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |

填报人：              审核人：                                                年     月     日

注：本表由施工单位如实填写。分标段填报。填写内容可续页。

7 设计单位履约和设计质量情况检查表

桩号范围：                      设计单位 ：

|  |  | 投标文件/合同文件 |  |  | 实际投入 |  |  | 变更审批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 职称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 职务 |  |  |
| 设计代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计变更 |  | 业主或上级管理单位初审 |  |  | 审批情况 |  |  | 备注 |  |
|  |  | 数量 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 平均周期 |  |  |
|  | 重大设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 较大设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优化设计情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：              审核人：                                               年     月     日

注：本表由项目业主对照投标承诺和人员变更审批情况分标段填报。填写内容可续页。

8.建设项目变更管理情况检查表

项目名称：                                                              项目法人名称：

| 项目前期批复情况 |  | 名称 |  | 审批文号 |  | 审批单位 |  |  | 批复费用（万元） |  | 审批时间 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目核准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初步设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价台账情况 |  | 信息化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预估总费用（万元） |  |  |  |  |  | 对比批复概（预）算增减情况（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 预估总费用对比批复费用增减原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更情况 | 变更比重 | 名称 |  |  |  | 设计变更 |  |  | 合同变更 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 份数 | 费用（万元） |  | 份数 | 费用（万元） | 份数 | 费用（万元） |  |
|  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 占（合计）比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批复概（预）算建安费（万元） |  |  |  |  |  |  | 变更合计费用占 批复概（预）算建安费比 |  |  |  |  |
|  | 报批效率 | 申报 情况 | 已申报 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 占（合计）比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未申报 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 占（合计）比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审批 情况 | 已审批 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 占（已申报）比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变更主要类别及比重 | 设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变更 主要原因 | 设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                       审核人：                                     年     月     日

注：本表由项目业主按照管理的实际情况填报，其中已审批变更为按照变更审批权限完成全部审批流程的变更，变更类别结合实际，按批复初步设  计概算项目节归类并统计相应份数比重，如设计变更中的软土路基、边坡、隧道围岩变化等，合同变更中材差补偿、索赔等。填写内容多可续页。