**附件2：**

**2017年行政村客运班车通达工作任务明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地市** | **行政村数量** | **2016年底未通客运班车行政村数量** | **2017年度新增通客运班车行政村指标（含1-2月已开通的行政村）** | **2017年已完成新增通客运班车行政村数量（截止2月28日）** |
| 广州 | 1144 | 2 | 1 | 0 |
| 汕头 | 549 | 30 | 15 | 0 |
| 韶关 | 1202 | 296 | 157 | 77 |
| 湛江 | 1500 | 43 | 25 | 0 |
| 肇庆 | 1255 | 100 | 49 | 4 |
| 江门 | 1051 | 74 | 37 | 17 |
| 茂名 | 1628 | 196 | 78 | 28 |
| 惠州 | 1043 | 48 | 34 | 14 |
| 梅州 | 2042 | 372 | 167 | 17 |
| 汕尾 | 721 | 17 | 13 | 3 |
| 河源 | 1251 | 459 | 232 | 42 |
| 阳江 | 710 | 116 | 55 | 5 |
| 清远 | 1371 | 230 | 104 | 44 |
| 潮州 | 893 | 71 | 32 | 7 |
| 揭阳 | 1446 | 27 | 20 | 0 |
| 云浮 | 847 | 179 | 101 | 31 |
| 总计 |  | 2260 | 1120 | 289 |

**附件3：**

市 月新增通客运班车行政村

数量统计表

填报人： 填报时间： 联系电话：

|  |  |
| --- | --- |
| 新增通客运班车行政村数量 | 个 |
| 新增通客运班车行政村明细（可附表） |  |
| 新增农村客运候车站（亭）数量 | 个 |
| 未开通客运班车的建制村数量 | 个 |
| 2017年度累计新增通客运班车行政村数量 | 个 |
| 2017年度累计新增农村客运候车站（亭）数量 | 个 |
| 2017年度仍需完成的新增通班车行政村数量 | 个 |
| 2017年度新增通客运班车行政村工作开展进度 | % |

备注：1.本统计表以地级市为单位填报。

2.每月5日填报上个月新增通客运班车行政村统计数据。

3.2017年度工作开展进度=（2017年已开通客运班车行政村数量/2017年度新增通客运班车行政村指标任务总数）\*100%