附件

广东省佛山市公路工程“平安工地”示范项目推荐表

| 项目基本信息 |
| --- |
| 项目名称 | 佛江高速公路佛山段 | 项目类型 | 改扩建高速公路 |
| 施工许可批准时间 |  | 办结质量监督手续时间 | 2015年 |
| 工程概算（亿元） | 24.4 | 合同额（亿元） | 已签18亿元 |
| 实际开工日期（年月） | 2014年10月 | 计划交工时期（年月） | 2018.12 |
| 建设里程 （km） | 30.68 | 桥隧比例（%） | 36.7 | 特种设备 台套 | 14 | 作业场站 数量 | 16 |
| 安全费用投入（元） | 17,730,243 | 安全管理人数 | 12 | 安全事故 起数/人数 | 0 |
| 已完成工程项目总量的 36 % | 已完成桥隧项目总量的 35 % |
| 项目情况及特点 |
| 本项目是在原规划且部分已经完工的佛山市北滘至均安公路主干线的基础上改造成高速公路。项目全路段位于佛山市顺德区境内，起点位于顺德区均安镇天连，路线从南向北，跨越均安水道（东海水道），沿原佛山一环南延线（佛山市北滘至均安公路主干线）至北滘接佛山一环，沿一环至顺德区北滘镇西滘，终点连接广明高速公路。 施工技术难度和主要风险：1、斜拉桥主墩桩基础及承台施工水中主墩桩基设计为大直径桩，在水上施工过程中容易出现坠江淹溺风险。2、斜拉桥主墩H形索塔，设有上、下横梁且均为预应力构件，上下横梁的施工均需搭设高空现浇支架，施工难度较大、工序多、周期长，高空张拉预应力钢绞线安全风险大。3、斜拉桥主桥双边箱断面箱梁施工采用挂篮悬浇施工，并同步进行斜拉索安装和张拉。主梁挂篮大悬臂状态的承载和抗风稳定和安全问题是施工的难点和重点。斜拉索的牵引张挂、张拉是斜拉索安装施工所存在的难题，也是安全生产的重点。4、全线改造段项目工区内软基分布广泛，路基堆载预压时间长；桥梁数量多而散，跨河道及既有道路桥梁较多，施工许可手续复杂，桥跨组合复杂，现浇连续梁比例大，桥梁高空作业风险源多，施工时需分步进行交通疏解，容易引发交通事故。5、全线改造段穿过村镇较多，沿线厂房、鱼塘、高压线路、水利管道及天然气管道等较多，安全隐患多。6、全线施工点较为分散，跨越道路车流、人流量大，风险源比较多且分散，安全风险高。 |
| 安全管理及特色 |
| 平安工地建设活动开展情况：制定并下发了《佛江高速 “平安工地”建设安实施方案》，规定了活动时间和范围，并建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任；严格依法执行各项安全生产管理制度。组织全体参建人员认真学习平安工地相关文件，利用横幅标语、招贴画、宣传手册等宣传手段，真正做到人人都能熟知“平安工地”建设活动的内容和要求，营造出浓厚的活动氛围。每月底由安全办针对“平安工地”创建活动实施情况进行考核，分析存在的问题，对下一阶段工作进行部署，进一步提高本部“平安工地”创建活动的效果及形象，深入贯彻执行此活动。 项目安全管理的基本做法及成熟经验：本项目认真贯彻执行安全生产法令、法规、标准、规范，落实企业安全生产各项规章制度，结合项目工程的特点及施工生产全过程，组织制定本项目工程安全生产管理办法，充分落实并建立了各部门的安全岗位职责。 建立了各项安全管理规章制度及各项操作规程。根据项目工程实际情况，对危险性较大的工程项目制定出了专项安全施工方案，专职安全员按规定进行了现场监督检查。要求项目部建立人员管理台账，对进场施工人员进行了岗前安全教育培训；对于从事临时用电、起重、焊接等特殊工种的人员，在经过相关部门专业培训，获得资格证书后，才允许上岗；分项工程开工前，要求项目部召开了安全技术交底会，以书面交底到各施工班组。再由施工班组结合实际操作进行交底，并确保交底到每个施工人员。 制定了安全隐患排查方案，建立了安全隐患台账，对排查出的隐患明确了整改责任人、制定了整改措施、确定了整改时间，整改后总监办和业主安全办对隐患治理情况及时进行复查。 制定“平安工地”考核制度，总监办联合安全办每月一次对各项目部的“平安工地”建设情况进行考核。平时加强对施工现场的督促、确保安全、文明施工。 制定了安全应急预案，配备了兼职应急队伍及物资。每年至少安排一次安全演练。 针对本项目改扩建的特点，对重要工点、重要风险源，采用了视频监控的手段，达到实时监控各施工风险源、全过程记录安全生产情况的目的。 编制了安全生产费用支付管理实施方案，安全办对各项目的安全经费使用情况进行严格审查，按要求每月进行复查以督促项目部的安全生产经费都完全用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等施工生产安全中。 |
| 推荐情况 |
| 申请单位（建设单位或施工单位）：佛山市佛江高速公路有限公司 推荐单位（主管部门）： |
| 是否已开展达标验收 |  |

注：有创建标准的单位请附相关验收标准