（本项目招标文件以纸质文件为准！）

广东省交通运输厅

电子公文交换平台推广项目

招

标

文

件

采购编号：GZSW17171FG2164

广州顺为招标代理有限公司

2017年6月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:采购项目内容………………………………………2-1

第三部分:投标人须知…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投标邀请函

各（潜在）供应商：

广州顺为招标代理有限公司受广东省交通运输档案信息管理中心的委托，对广东省交通运输厅电子公文交换平台推广项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购编号：GZSW17171FG2164

二、采购项目名称：广东省交通运输厅电子公文交换平台推广项目

三、采购预算：人民币223万元

四、项目内容及需求：

1、采购内容：详见《采购项目内容》

投标人应对所有招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

2、简要技术要求：详见《采购项目内容》。

五、获取招标文件方式：现场报名购买或邮购

符合投标人资格要求的供应商应当在2017年6月30日至2017年7月7日（办公时间（上午：9:00—12:00，下午：14:00—17:00）内，法定节假日除外）到广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室（广州顺为招标代理有限公司）购买招标文件，招标文件每套售价人民币300元，售后不退。（如需邮寄，请与工作人员联系。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失均不承担责任。）

投标人凭以下资料的复印件（加盖公章）购买招标文件：

（1）法人营业执照（或事业法人登记证）副本、税务登记证副本（已办理“三证合一”的企业提供加载统一社会信用代码的营业执照即可）；

（2）2016年财务状况报告（新成立企业提供基本户开户行出具的资信证明）；

（3）近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）；

（4）近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）；

（5）诚信投标承诺书（格式参考招标文件P5-14页）；

（6）法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人/负责人授权委托书（原件）（若购买招标文件经办人为法定代表人/负责人，提供法定代表人/负责人资格证明书即可）。

六、投标截止时间：2017年7月21日9时30分(注 9时开始受理投标文件)

七、投标文件送达地点：广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室（广州顺为招标代理有限公司）

八、开标评标时间：2017年7月21日9时30分

九、开标评标地点：广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室（广州顺为招标代理有限公司）

本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标，届时投标人的法定代表或其授权代表务必出席开标会，并携带身份证原件以备查核。

十、信息查询(在以下媒体中发布公示及公告)

① 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

② 广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)；

③ 广州顺为招标代理有限公司网站(www.gzswbc.com)。

十一、招标文件公示

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，本项目招标文件公示五个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我公司提出质疑，供应商对采购文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

# 十二、供应商注册登记

为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

十三、采购人及采购代理机构联系方式

| 采购代理机构联系人：李小姐 | 采购人：广东省交通运输档案信息管理中心 |
| --- | --- |
| 电 话：020-83592216 | 电话：// |
| 传 真：020-83595411 | 传真：// |
| 联系地址：广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室 | 地址：广州市越秀区白云路27号 |
| 邮编：510010 | 邮编：510101 |

广州顺为招标代理有限公司

2017年6月

第二部分

采 购 项 目 内 容

## 投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件；

（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（3）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）；

（4）投标人须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明）；

2、已报名并获取本项目招标文件；

3、本项目不接受联合体投标。

## 项目总体要求

1、标注有“★”号的为实质性条款，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。标注有“▲”号的为重要条款，负偏离（不满足要求）将严重影响评审得分。

2、投标人的投标报价不得超过项目采购预算（人民币223万元），否则将按废标处理。

3、★如投标人的投标报价低于项目采购预算额度的50%（即低于人民币111.5万元的），需同时提交详细的报价明细说明，包括但不限于项目的人员数量及其工作时间，项目人员的工资支出、人员福利、管理费用、税费以及项目实施过程中可能涉及的其他费用。投标人未能提供成本分析说明或说明不合理的，评标委员会将认定其以低于成本报价竞标，作无效投标处理。

## 项目背景

广东省交通运输厅（以下简称“厅”）于2016年实施了广东省交通运输厅电子公文交换平台升级改版项目（一期）项目（以下简称“一期项目”），实现了对原有旧电子公文交换系统的升级改版。升级改版后的广东省交通运输电子公文交换平台系统（以下简称“电子公文交换平台”）彻底解决了旧系统存在的系统不稳定、可用性差、运维成本高等问题，同时实现了与厅OA、厅短信服务平台等系统对接，公文交换范围覆盖了10个厅直属单位和21个地市交通局，完成了项目预期目标。

虽然厅电子公文交换平台的上线，很大程度解决了因旧电子公文交换系统不稳定而造成的公文交换困难问题，改善了公文交换的安全性、实效性、稳定性，切实提高了日常公文交换工作效率。但从总体使用情况来看，目前系统仍有以下不足亟需优化：

- 电子公文交换平台功能尚有部分功能需要完善。

  - 未具备大文件附件的断点续传功能，不利于大文件附件传输。

  - 未提供公文统一检索功能，不利于快速查找公文数据。

  - 由于厅数字证书算法升级，电子公文交换平台中的数据证书登录、签名等相关功能需要同步升级。

  - 目前厅云平台已经建设完成，为方便管理需要将电子公文交换平台迁移至云平台上。

- 电子公文交换平台WebService接口服务能力需优化。

  - 为系统使用的满足实时性与稳定性要求， WebService接口服务需要从公文交换平台中分离开，独立部署。

- 县（区）交通运输单位目前未接入到电子公文交换平台中。

地市接收到广东省交通运输厅、广东省公路局等单位的公文后，仍需要借助其他的途径，把公文下发到市内的县区交通运输局，无法通过统一的平台进行处理。同时，各县区交通运输局发文也缺少一个相对统一、标准的平台。导致省、市、区县三级的脱节，标准不统一，增加了额外的工作，不利于工作的开展。

- 地市、区县公文交换规范不统一。

在一期项目中，21个地市下属区县交通运输局未开通电子公文交换的服务，导致21个地市与下属区县交通运输局之间的缺少统一、标准的公文交换规范。

为提高公文流转效率，建立健全高效率、高质量的政务服务体系，广东省交通运输厅计划完善建设全省统一的电子公文交换平台，以开放的电子公文交换服务标准服务全省交通系统单位，与具备条件的全省交通系统各单位OA系统实现数据交换，扩大电子公文交换平台的服务价值，实现支持省、市、区县等三级交通管理部门真正意义上的互联互通。

## 建设目标

本项目的总体目标是在广东省交通运输厅电子公文交换平台升级改版项目（一期）的基础上，进行完善、优化电子公文交换平台功能，同时将平台推广应用到全省港务管理局、县（区）交通局等单位。建设目标如下：

- 电子公文交换平台功能升级

- 增加公文大文件附件的附件传输，并支持断点续传功能。

- 增加公文统一检索功能。

- 同步升级公文交换平台中的数据证书登录、签名等相关功能。

- 实现常用分类单位管理功能。

- 电子公文交换平台接口升级

优化升级电子公文交换系统Webservice接口服务，支持独立部署模式，把用户操作、与OA系统对接的分开，提高电子公文交换平台的稳定性、安全性。

- 厅电子公文交换平台推广

将电子公文交换平台推广到广东省交通集团有限公司、广东省航运集团有限公司、港珠澳大桥管理局、顺德区环境运输和城市管理局、顺德区国土城建和水利局、广州港务局、汕头港务局、珠海港务局、惠州港务局、以及全省17个地市下的县（区）交通运输局。

## 建设内容

- 在现有电子公文交换平台基础上，对部分功能进升级

- 增加大文件附件的附件传输，并支持断点续传功能

对发文、信息服务等模块的上传附件功能升级优化，支持对大文件附件的传输，并支持断点续传功能。

- 增加公文统一检索功能

提供对已发文、待收文、已收文等不同类型的公文统一检索功能，同时，也支持对指定类型的公文检索。

- 根据加密算法接口升级要求，同步升级电子公文交换平台中的数据证书登录、数字签名等相关功能。

计的结果导出到Excel。

- 实现常用单位管理功能。

提供对常用单位自定义分组管理，方便发文员快捷选择主送、抄送单位，减少重复选择的动作，提高工作效率。

- 电子公文交换平台接口升级

优化升级电子公文交换平台Webservice接口服务，支持独立部署模式，把用户操作与OA系统对接的服务分开，提高电子公文交换平台的稳定性、安全性。

- 电子公文交换平台推广

本期项目将电子公文交换平台推广到广东省交通集团有限公司、广东省航运集团有限公司、港珠澳大桥管理局、顺德区环境运输和城市管理局、顺德区国土城建和水利局、广州港务局、汕头港务局、珠海港务局、惠州港务局、以及全省17个地市的县（区）交通运输局。

具体单位如下:

- 广州、珠海、惠州、汕头等4个港务局，详情如下表：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 广州港务局 |
| 2 | 汕头港务管理局 |
| 3 | 惠州港务管理局 |
| 4 | 珠海港务管理局 |

- 省交通集团、省航运集团、港珠澳大桥管理局等3个单位，详情如下表：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 广东省交通集团有限公司 |
| 2 | 广东省航运集团有限公司 |
| 3 | 港珠澳大桥管理局 |

- 17个地市共114个单位，详情如下表：

| 序号 | 所属地市 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顺德 | 顺德区环境运输和城市管理局 |
| 2 |  | 顺德区国土城建和水利局 |
| 3 | 佛山市 | 高明区交通城管局（交通运输） |
| 4 |  | 高明区交通城管局（交通建设） |
| 5 |  | 南海区交通运输局（公路局） |
| 6 |  | 禅城区交通运输局 |
| 7 |  | 三水区交通运输和城市管理局（交通） |
| 8 | 珠海 | 珠海市道路运输管理处（珠海市水上运输管理处） |
| 9 |  | 珠海市交通运输局综合行政执法局 |
| 10 | 汕头市 | 汕头市公路局 |
| 11 |  | 汕头高速公路公司 |
| 12 |  | 汕头市交通运输局综合行政执法局 |
| 13 |  | 汕头市交通运输服务中心 |
| 14 |  | 汕头市航务管理所 |
| 15 |  | 汕头市地方公路管理总站 |
| 16 |  | 汕头市城市公共交通管理所 |
| 17 |  | 潮南区交通运输局 |
| 18 |  | 濠江区交通运输局 |
| 19 |  | 澄海区交通运输局 |
| 20 |  | 潮阳区交通运输局 |
| 21 |  | 南澳县交通运输局 |
| 22 | 梅州市 | 梅江区交通运输局 |
| 23 |  | 梅县区交通运输局 |
| 24 |  | 兴宁市交通运输局 |
| 25 |  | 蕉岭县交通运输局 |
| 26 |  | 平远县交通运输局 |
| 27 |  | 大埔县交通运输局 |
| 28 |  | 五华县交通运输局 |
| 29 |  | 丰顺县交通运输局 |
| 30 | 江门市 | 新会区交通运输局 |
| 31 |  | 台山市交通运输局 |
| 32 |  | 开平市交通运输局 |
| 33 |  | 鹤山市交通运输局 |
| 34 |  | 恩平市交通运输局 |
| 35 | 湛江市 | 坡头区交通运输局 |
| 36 |  | 麻章区交通运输局 |
| 37 |  | 吴川市交通运输局 |
| 38 |  | 雷州市交通运输局 |
| 39 |  | 廉江市交通运输局 |
| 40 |  | 遂溪县交通运输局 |
| 41 |  | 徐闻县交通运输局 |
| 42 |  | 开发区交通运输局 |
| 43 | 肇庆市 | 德庆县交通运输局 |
| 44 |  | 封开县交通运输局 |
| 45 |  | 怀集县交通运输局 |
| 46 |  | 四会市交通运输局 |
| 47 |  | 高要区交通运输局 |
| 48 |  | 高新区市政交通管理中心 |
| 49 |  | 鼎湖区交通运输局 |
| 50 |  | 广宁县交通运输局 |
| 51 |  | 市机动车辆技术管理所 |
| 52 |  | 市交通技工学校 |
| 53 |  | 市地方公路管理总站 |
| 54 |  | 市交通工程质量监督管理站（交通工程造价管理站） |
| 55 |  | 市交通运输管理总站 |
| 56 |  | 市港航管理局 |
| 57 |  | 市港航管理局城区管理所 |
| 58 |  | 市港航管理局鼎湖管理所 |
| 59 |  | 端州地方公路管理站 |
| 60 |  | 市综合行政执法局 |
| 61 | 清远市 | 清城区交通运输局 |
| 62 |  | 清新区交通运输局 |
| 63 |  | 英德市交通运输局 |
| 64 |  | 连州市交通运输局 |
| 65 |  | 佛冈县交通运输局 |
| 66 |  | 阳山县交通运输局 |
| 67 |  | 连南瑶族自治县交通运输局 |
| 68 |  | 连山壮族瑶族自治县交通运输局 |
| 69 | 潮州市 | 潮安区交通运输局 |
| 70 |  | 潮安区公路局 |
| 71 |  | 饶平县交通运输局 |
| 72 |  | 饶平县公路局 |
| 73 | 云浮市 | 罗定市交通运输局 |
| 74 |  | 云安区交通运输局 |
| 75 |  | 新兴县交通运输局 |
| 76 |  | 郁南县交通运输局 |
| 77 | 韶关市 | 乐昌市区交通运输局 |
| 78 |  | 南雄市交通运输局 |
| 79 |  | 仁化县交通运输局 |
| 80 |  | 始兴县交通运输局 |
| 81 |  | 翁源县交通运输局 |
| 82 |  | 乳源瑶族自治县交通运输局 |
| 83 |  | 曲江区交通运输局 |
| 84 |  | 新丰县交通运输局 |
| 85 | 河源市 | 源城区交通运输局 |
| 86 |  | 东源县交通运输局 |
| 87 |  | 连平县交通运输局 |
| 88 |  | 和平县交通运输局 |
| 89 |  | 龙川县交通运输局 |
| 90 |  | 紫金县交通运输局 |
| 91 | 揭阳市 | 揭东区交通运输局 |
| 92 |  | 揭西县交通运输局 |
| 93 |  | 普宁市交通运输局 |
| 94 |  | 空港区交通运输局 |
| 95 |  | 揭阳大南海石化工业区交通运输和公共事业局 |
| 96 |  | 揭阳产业园交通运输局 |
| 97 |  | 揭阳市大南山华侨管理区交通运输局 |
| 98 | 汕尾市 | 汕尾市交通运输局直属分局 |
| 99 |  | 陆丰市交通运输局 |
| 100 |  | 海丰县交通运输局 |
| 101 |  | 陆河县交通运输局 |
| 102 |  | 红海湾经济开发区交通运输局 |
| 103 |  | 华侨管理区交通运输局 |
| 104 | 惠州市 | 惠州市公路管理局 |
| 105 |  | 惠阳区交通运输局 |
| 106 |  | 惠东县交通运输局 |
| 107 |  | 博罗县交通运输局 |
| 108 |  | 龙门县交通运输局 |
| 109 |  | 大亚湾区交通运输局 |
| 110 | 广州市 | 从化区交通运输局 |
| 111 |  | 增城区交通运输局 |
| 112 |  | 番禺区交通运输局 |
| 113 |  | 白云区交通运输局 |
| 114 |  | 开发区交通运输局 |

- 推广要求：

- 上述单位可通过电子公文交换平台提供的功能与服务进行公文交换；

- 实现上述单位具备条件的OA与公文交换系统的数据交换；

- 为上述单位电子公文交换平台系统用户提供系统使用培训；

- 验收后，为上述单位电子公文交换平台系统用户提供一年的系统技术支持与服务。

## 项目工期要求

本项目的总体建设工期，要求在合同签订后12个月内完成项目的总体设计、开发、测试、实施、培训以及验收工作。

## 项目实施要求

#### 1、系统试运行

电子公文交换平台通过调试及测试之后，进行试运行，试运行期间若整个平台稳定性可靠，经验收合格，整个电子公文交换平台项目由中标人正式移交用户，否则，由中标人负责在运行期间的费用，对系统继续进行调试，直至满足设计要求为止。

#### 2、系统验收

提交项目验收的文件资料应包括但不限于：

- 项目验收申请表；

- 项目需求分析报告、功能设计方案及接口设计方案文档；

- 项目建设合同和有关修改、调整情况的纪要文件；

- 开发单位的测试报告；

验收的内容包括：

- 文档资料，检查电子公文交换平台需求说明书、设计文档是否齐全、是否合格。

- 系统功能，按照用户需求书的要求，逐一检查系统功能是否达到设计要求；

- 系统性能：按照用户需求书的性能指标，逐一测试系统指标是否达到设计要求。

## 技术服务要求

#### 1、培训要求

- 中标人提供针对本项目的培训计划。培训对象应包括：省交通运输厅指定的两名以上系统管理人员及所涉及单位使用系统的用户。培训课程内容应包括系统配置及维护、系统使用操作知识等。培训方案应根据本项目实施及试运行时间表并包括下述内容：培训人员数、课程、方式、场地及时间安排等。

- 中标人应提供系统相应的有关中文手册，包括免费售后服务期内各级版本的相关资料。

#### 2、售后服务要求

- 系统验收合格之日起，中标人应免费提供软件一年运维服务，要求配备相应技术维护人员驻场机房提供技术支持和定期巡检服务，确保系统正常、可靠运行。

- 中标人提供的免费售后服务，至少应包括以下内容：日常运行检测、继续教育与培训、系统的改进、实施指导、专职客户服务24小时响应等。

- 试运行和正式运行期支持

- 系统试运行期间专人在现场指导使用人员的操作；

- 现场排除系统试运行过程中出现的系统故障；

- 提供热线电话，接受用户的随时咨询。

- 正式运行期售后服务

- 设立维护热线，为用户提供7 × 24小时的技术咨询服务；

- 免费提供版本的升级服务。

## 付款方式

合同签约后七天内预付合同总额的30%，经用户评审通过需求规格说明书后7天内付合同总额的30%，经用户验收合格后七天内付合同总额的35%，一年软件免费现场技术支持及保修服务期满后五个工作日内付清5%的余款。

第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广东省交通运输厅。

2.2 “监管部门”是指：广东省财政厅政府采购监管处。

2.3“政府采购代理机构”是指：广州顺为招标代理有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：广州顺为招标代理有限公司，广东省交通运输厅。

2.5合格的投标人

1）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。

4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5）在投标截止日前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准、如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 中标金额（万元） 费率 | 招标项目 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 0.8% |

例如：某项目招标中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×0.8％＝2.4万元

合计收费＝1.5＋2.4＝3.9万元

（1）中标服务费以人民币支付。

（2）中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

（3）中标服务费不在投标报价中单列。

（4）投标人如不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目内容规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

(1)自查表；

(2)资格性文件；

(3)商务投标文件；

(4)技术投标文件；

(5)价格部分。

14.2资格证明文件必须真实有效、清晰可辨，复印件必须加盖单位印章，如因文件不清晰造成难以分辨，此后果由投标人承担。

15. 证明投标标的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1   投标人应提交证明其拟提供的相关服务符合招标文件规定的合格性证明文件，包括投标报价表中对服务来源的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2   证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）服务的详细说明；

（2）详细的合同项下提供相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地服务所必需的备品备件、专用工具的清单；

（4）对照招标文件要求的服务，投标人逐条说明所提供的相关服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定条文的偏差和例外。

16.  投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

本项目投标保证金金额为：人民币肆万肆仟陆佰元整（￥44,600.00元）。

16.2投标保证金可以采用电汇、银行转帐及专业担保机构出具的担保函的形式提交。

(1) 以电汇、银行转帐形式交纳保证金的，直接存入如下帐户（交款时投标人向银行提供采购编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在投标文件递交截止时间之前一天到达采购代理机构帐户上。）

收款人：广州顺为招标代理有限公司

帐号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

（递交报价保证金请注明：采购编号GZSW17171FG2164 ）

(2) 以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的，具体格式见本招标文件第五部分（2.3.2以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的投标担保函格式）

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与招标采购单位签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1) 中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期和投标有效期

17.1 投标的截止时点详见投标邀请函，超过截止时点后的投标为无效投标。

17.2 投标文件应在提交投标文件截止时间起60天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.3 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式 陆 份，其中正本 壹 份，副本 伍 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术（服务）部分的正本内容相同（图片及印刷文件可除外）的电子文件一套（以光盘形式），文件格式要求采用Office中文版本WORD软件制作(其中报价表以excel制作)，如果电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。

18.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

18.5 所有投标文件（附特殊规格的图纸外）应按A4规格制作；建议采购双面打印或复印。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 投标文件须编页码，页码必须连续。

19.2 为方便开标时唱标，投标人应将《唱标信封》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样，《唱标信封》封装内容详见第五部分投标文件格式要求。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.4如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用

依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“……中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。”

六、质疑和投诉

28.  质疑和投诉

28.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

28.2 质疑文件应当包括下列主要内容：

1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；

2）质疑项目及编号、质疑事项；

3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4）提出质疑的日期。

28.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人的，应当由法定代表人签字（或加盖法人私章）并加盖单位公章，质疑供应商为其他组织的，应当由营业执照等注册登记证书上的负责人签字（或加盖负责人私章）并加盖单位公章。

28.4 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

28.5 质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。

28.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

28.7 质疑受理部门：广州顺为招标代理有限公司

28.8 提交质疑文件地点：广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室。

28.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（采购代理机构指定邮箱为：gzswbc08@163.com）。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

八、适用法律

31. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32、评标方法

（1）评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

（2）综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的比较与评价。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

（3）综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。将所有评委的评分进行算术平均，得出的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。评标委员会按综合得分排序向采购人推荐第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人。

33、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为详细评审：

（一）初审（资格性和符合性检查）

评标委员会根据“初步审查表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

（二）比较与评价

1、商务评价：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；

2、技术评价：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；

3、价格评分：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

- 价格扣除

对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

1）投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；（本条款不适用）

3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；（本条款不适用）

5）本条款中两种修正原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

6）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

7）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

（4）根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取所有有效投标价格的最低价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为10分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/评标价×10，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4、综合比较与评价。

技术、商务及价格分值分配：

| 评分项目（F） | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 40分 | 10分 |

评标总得分=技术评分＋商务评分＋价格评分

（三）推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

广东省交通运输厅电子公文交换平台推广项目

（GZSW17171FG2164）初步审查表

评委签名：

| 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 符合招标文件的合格投标人条件要求 详见《采购项目内容》第一条“投标人资格要求” |  |
|  | 资格证明文件齐全 |  |
|  | 投标保证金已足额提交 |  |
| 符合性审查 | 投标有效期为60天 |  |
|  | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求 |  |
|  | 对“采购项目内容”的技术服务要求没有重大偏离或保留 |  |
|  | 对“采购项目内容”的商务要求没有重大偏离或保留 |  |
|  | 投标报价没有超出采购预算（人民币223万元） |  |
|  | 投标报价是固定唯一价 |  |
|  | 投标文件实质性响应招标文件要求（★号条款），且无经评委认定为无效标的 |  |
| 结论 |  |

1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

广东省交通运输厅电子公文交换平台推广项目

（GZSW17171FG2164）技术打分表

评委签名：

| 序号 | 评审项目 | 最高分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人对17个地市114个县（区）、各港务局、港珠澳大桥、航运集团、交通集团等单位的网络拓扑情况有详细说明和对接的解决方案 | 10分 | 横向比较，方案最佳者得8-10分； 一般者得5-7分； 差者得0-4分。 |  |
| 2 | 投标人对厅云平台环境现状分析 | 5分 | 横向比较，分析最符合现状（4-5分）； 分析与现状有偏差（2-3分）； 分析较差、不符合现状（0-1分） |  |
| 3 | 投标人对厅电子公文交换平台功能优化、新需求的分析和建议 | 10分 | 横向比较，分析建议最符合现状（8-10分）； 分析建议与现状有偏差（5-7分）； 分析建议较差、不符合现状（0-4分） |  |
| 4 | 提供广东省交通运输厅电子公文交换平台推广实施方案 | 10分 | 横向比较，方案最佳者得8-10分； 一般者得5-7分； 差者得0-4分。 |  |
| 5 | 地市、县区单位OA与公文交换系统对接的需求理解和联调能力 | 5分 | 横向比较，方案最佳者得4-5分； 一般者得2-3分； 差者得0-1分。 |  |
| 6 | 熟悉广东省交通运输厅电子公文交换系统的功能，具备在原系统基础上修改和优化的能力 | 5分 | 横向比较，方案中能够体现熟悉系统功能，具备在原系统基础上修改优化的能力，最佳者得4-5分；一般者得2-3分；差者得0-1分。 |  |
| 7 | 运维服务期间工作日提供驻场技术支持服务（提供技术人员投标截止日前6个月在投标人单位任职的的社保证明材料彩色扫描件。非广州市内的公司在外地为技术人员购买社保的，须提供技术人员在广州居住的居住证（或暂住证）彩色扫描件。） | 5分 | 提供3个以上技术人员驻场广东省交通运输厅（5分） 提供1个至2个技术人员驻场广东省交通运输厅(1-3分) 不提供技术人员驻场广东省交通运输厅（0分） |  |
| 合计 | 50分 | 得分 |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

广东省交通运输厅电子公文交换平台推广项目

（GZSW17171FG2164）商务打分表

评委签名：

| 序号 | 评审项目 | 最高分值 | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 3分 | 投标人具有以下资质证书的：“ISO9001质量管理认证证书”、“软件企业证书或软件企业证明函”、“高新技术企业证书”（科技主管部门颁发）、“CMMI软件能力成熟度模型集成四级或以上证书” | 满分3分，每少1个证书扣1分，扣至本项0分为止。 |  |
| 2 | 投标人信誉 | 2分 | 具有“AAA企业信用等级”证书；具有“信息行业诚信企业”证书 | 每提供1个证书得1分，最高2分。 |  |
| 3 | 同类项目研发经验 | 12分 | 投标人自2014年以来（以合同生效时间为准）具有电子政务软件开发实施经验（单个项目合同100万元或以上），以中标通知书及合同复印件为准。 | 每个得3分，最高12分。 |  |
| 4 |  | 6分 | 投标人自2014年以来（以合同生效时间为准）具有同类电子公文交换系统开发的项目经验，以中标通知书及合同复印件为准。 | 有得6分，没有不得分。 |  |
| 5 | 投标人软件研发能力 | 9分 | 具有高新技术产品证书。 | 每个得0.5分，最高得2分。 |  |
| 6 |  |  | 具有电子公文交换系统同类产品著作权登记证书。 | 有得3分，没有不得分。 |  |
| 7 |  |  | 具有国家版权局颁发的软件产品著作权登记证书 | 提供登记证书复印件，每个得0.5分，最高得4分。 |  |
| 8 | 项目经理资质 | 5分 | 本项目经理同时具有信息系统项目管理师、项目管理协会（PMI）项目管理专家（PMP）认证，需提供证书复印件及社保证明材料。 | 全有得5分，每少一项减3分，最低分为0分。 |  |
| 9 | 本地化服务 | 3分 | 投标人具有本地化服务能力（提供本项目所在地服务机构的营业执照复印件及技术人员社保证明、非广州市内的公司在外地为技术人员购买社保的，须提供技术人员在广州居住的居住证（或暂住证）彩色扫描件） | 总部在项目所在地得3分，总部不在项目所在地，但项目所在地有办事处或分公司得1分，其他得0分。 |  |
| 合计 | 40分 | 得分 |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第四部分

合 同 书 格 式

广东省政府采购

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○一   年   月     日

甲、乙双方经友好协商，根据广东省交通运输厅电子公文交换平台推广项目（采购编号：GZSW17171FG2164）公开招标的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，就乙方承担甲方广东省交通运输厅电子公文交换平台推广项目事宜，达成以下协议条款：

一、合同内容

甲方同意委托乙方在广东省交通运输厅电子公文交换平台升级改版项目（一期）的基础上，进行完善、优化电子公文交换平台功能，同时将平台推广到全省交通运输系统区县一级单位。乙方愿意承接甲方上述完善、优化、推广项目，并保证按时、按质地完成开发任务。

二、双方责任

1、甲方负责提出系统用户需求，并在系统完善、优化完成后，及时组织验收和付款。

2、乙方负责详细需求调查、设计、开发、调试、培训、技术服务等，保证按照甲方提出的用户需求按时、按质地完成开发任务。在项目完善、优化完成后，将程序源代码使用权以及相关的技术文件完整地交给甲方。

3、为使项目开发完善、优化后能更好地满足用户的需要并方便今后的维护等，甲方将同时参加系统的完善、优化。甲方人员可对开发工作提出建议，必要时与乙方共同对方案设计和要求进行修改。

4、甲方为乙方现场调查、设计、测试、安装提供必要的条件，以满足项目的实施需要。

5、甲方在合同有效期内发生需求变更较大，引起合同中乙方设计开发内容调整时，双方对变更内容进行协商，协同解决，并形成备忘录。

6、此项目作为甲方和乙方共同开发完善、优化项目，利益共享，其中任何一方如未经另一方同意，不得利用此次项目开发完善、优化设计程序申请其他专题立项，或给与第三方使用。

三、开发费用及付款方式

1、本项目服务费用为（人民币大写）               元整（人民币       元）。包含软件、系统开发、系统建设、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、售后服务以及各种税费、项目管理等的全部费用。

2、甲方向乙方支付执行本合同所需款项方式：合同签约后七天内预付合同总额的30%，经用户评审通过需求规格说明书后7天内付合同总额的30%，经用户验收合格后七天内付合同总额的35%，一年软件免费现场技术支持及保修服务期满后五个工作日内付清5%的余款。

四、完工期

乙方须在合同签订后    个月内完成项目的总体设计、开发、测试、实施、培训以及验收工作。

五、验收

1、由甲乙双方派出技术人员对项目进行验收。

2、系统试运行：电子公文交换平台通过调试及测试之后，进行试运行，试运行期间若整个平台稳定性可靠，经验收合格，整个电子公文交换平台项目由乙方正式移交用户，否则，由乙方负责在运行期间的费用，对系统继续进行调试，直至满足设计要求为止

3、系统验收

提交项目验收的文件资料应包括但不限于：

- 项目验收申请表；

- 项目需求分析报告、功能设计方案及接口设计方案文档；

- 项目建设合同和有关修改、调整情况的纪要文件；

- 开发单位的测试报告；

验收的内容包括：

- 文档资料，检查电子公文交换平台需求说明书、设计文档是否齐全、是否合格。

- 系统功能，按照用户需求书的要求，逐一检查系统功能是否达到设计要求；

- 系统性能：按照用户需求书的性能指标，逐一测试系统指标是否达到设计要求。

六、技术服务要求

## 1、培训要求

- 乙方提供针对本项目的培训计划。培训对象应包括：省交通运输厅指定的两名以上系统管理人员及所涉及单位使用系统的用户。培训课程内容应包括系统配置及维护、系统使用操作知识等。培训方案应根据本项目实施及试运行时间表并包括下述内容：培训人员数、课程、方式、场地及时间安排等。

- 乙方应提供系统相应的有关中文手册，包括免费售后服务期内各级版本的相关资料。

## 2、售后服务要求

- 系统验收合格之日起，乙方应免费提供软件一年运维服务，要求配备相应技术维护人员驻场机房提供技术支持和定期巡检服务，确保系统正常、可靠运行。

- 乙方提供的免费售后服务，至少应包括以下内容：日常运行检测、继续教育与培训、系统的改进、实施指导、专职客户服务24小时响应等。

- 试运行和正式运行期支持

- 系统试运行期间专人在现场指导使用人员的操作；

- 现场排除系统试运行过程中出现的系统故障；

- 提供热线电话，接受用户的随时咨询。

- 正式运行期售后服务

- 设立维护热线，为用户提供7 × 24小时的技术咨询服务；

- 免费提供版本的升级服务。

七、推广要求

1、推广单位名单内的单位可通过电子公文交换平台提供的功能与服务进行公文交换；

2、实现上述单位具备条件的OA与公文交换系统的数据交换；

3、为上述单位电子公文交换平台系统用户提供系统使用培训；

4、验收后，为上述单位电子公文交换平台系统用户提供一年的系统技术支持与服务。

八、保密责任

1、甲、乙双方保证系统的所有技术信息和资料，不透露给第三方。

2、双方按本合同规定相互提供和提交的全部文件资料，凡涉及需要保密的，以预先说明的有关条款为据。并且任何一方在没有经过另一方书面同意的情况下，不能将另一方的保密资料（如技术资料、用户信息）透露给第三方。

九、合同的解除

1、任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方，经双方协商签字同意后方可解除。甲方要求解除合同，无权要求乙方返还甲方向乙方已支付的费用，并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方要求解除合同，应返还甲方已支付的费用，并赔偿由此引起甲方的损失。

2、订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

十、违约责任

1、双方在执行本协议过程中，任何一方违反本协议之约定，均为违约。违约方除向守约方赔偿外，还须承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等。

2、任一方未能如期履约时，应每天按未能履约部分的0.05%向对方支付违约金。但支付违约金并不免除违约方的其他合同义务。

3、如果任何一方没有实现本合同约定而受到本合同对方索赔时，应分清具体责任部分，确认该部分的责任方。对于利润损失等其他直接或间接损失(包括商务交易中的双方已告知有发生这方面损失的可能性)，由各自承担，相互不承担责任。

十一、不可抗力

1、如合同双方中任何一方由于不可抗力，如：地震、水灾、台风、战争和其他双方都认为的不可抗力原因而无法按期履行合同，则合同执行的时间由于上述时间的发生做相应延期。

2、受影响方应尽快将所发生的不可抗力事故的情况以电话或传真通知另一方，并在不可抗力发生14天内尽快用传真和挂号信将有关权威机构出具的证明文件提交另一方确认。

3、当不可抗力事故终止或事故消除后，受阻方应尽快用传真或电传通知对方关于不可抗力形势的解除并以挂号信加以确认，并继续履行合同。

4、如果不可抗力阻碍合同的履行超过180天，双方就合同的进一步履行问题进行讨论并达成一致意见。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、争议的解决办法

在本合同履行过程中发生争议或出现未能预料到的问题，双方本着互相谅解、协作的原则，协商解决。

十四、其它

1、本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1、双方签字、盖章的日期即为本合同的生效日期。

2、本项目的知识产权属于甲乙双方共有。

3、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

十六、合同附件

1、推广单位名单

2、中标通知书

3、招标文件

4、采购过程中发出的澄清文件（如有）

5、乙方的投标文件

6、……

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

合同附件（合同编号：    ）

保 密 协 议

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担《广东省交通运输厅电子公文交换平台推广项目》，因该项目【涉及交通部门工作秘密】，乙方在上述工作中必须承担如下保密责任和义务。

一、严格遵守国家相关的保密管理工作相关法律法规，保守在工作中所涉及的秘密，保密有效时间与国家对各具体秘密事项的保密期限要求相一致。不该说的秘密不说，不该知悉的秘密不问，不该看的秘密不看。

二、涉及本项目的所有合同、文档、方案、图纸数据等必须由乙方专人负责统一保管，不得擅自保留或外传。项目完成后所有图纸、资料应毫无保留地交给甲方保管。

三、未经甲方书面许可，乙方不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的秘密和敏感信息，严禁将涉及本项目的任何资料、数据不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

四、在合同履行期间，乙方对知悉的甲方保密信息（包括业务信息在内），在工作过程中接触到的机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样应承担保密责任，严禁将机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其它与合同无关的工作（包括业务信息在内），同样应承担保密责任。

五、乙方工作人员剔除同一案卷内的重复文件必须经甲方有关人员审核同意方可实施。

六、乙方必须选派道德品质好、责任心强的人员参与本项目，并将参与人员的个人资料送甲方审查，经审查合格后方可进行有关项目的实施。

七、乙方人员在实施本项目期间，未经甲方工作人员允许，不得进入与本项目无关的甲方其他办公场所，不得带领无关人员进入办公场所。

八、乙方人工作人员不得以任何方式非法向外人泄露档案所涉及的国家秘密，否则按国家有关规定处理，情节严重的要承担相应的刑事责任。

九、乙方必须与参与本项目的人员签订有关保密协议，以明确参与人员在项目实施期间及离职后的保密责任。保密协议内容应听取甲方意见，并向甲方提供协议的副本等相关资料。

十、乙方人员在项目实施过程中，必须严格遵守甲方的有关规章制度，服从管理。

十一、乙方参与本项目的工作人员必须接受甲方组织的档案保密安全教育，并自觉学习保密知识，严格遵守《档案法》、《保密法》及其他有关法规，严防泄密现象发生。

十二、除钥匙及眼镜等外，乙方工作人员未经采购人同意，不得将手袋、提包、钱包、磁盘（含U盘、软盘、硬盘等）、刻录光盘、手机、MP3、MP4、报刊、纸张及其他随身物品带入数字化处理工作室，也不得将工作室的物品擅自带出工作室外。

乙方违反以上条款者，甲方除按照有关规定追究乙方单位及个人经济上的赔偿责任外，有权提请司法机关追究有关人员及单位的法律责任。

甲方在合同履行期间知悉的乙方商业秘密，亦承担保密责任。

本协议一式2份，甲方1份、乙方1 份，均具有同等法律效力。本协议自签订之日起生效，除非甲方自行公布本项目合同所涉及的保密信息外，乙方的保密责任不因本项目合同的终止而终止。

本保密协议有效期限： 永久 。

甲  方：        					        乙  方：

代表人（签字）：		     			    代表人（签字）：

签约时间：    年  月   日                   签约时间：     年   月    日

签约地点： 广州市

第五部分

投 标 文 件 格 式

（投标文件须编页码，且页码必须连续）

政府采购项目

投

标

文

件

（正本/副本）

采购编号：

项目名称：

投标人名称：

日     期：      年      月      日

投标文件目录

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标一览表

2.2 投标函

2.3 法定代表人授权书

2.4 投标保证金交付凭证复印件

2.5 退保证金说明（正本）

3.本部分内容仅为方便投标人编制投标文件而设置的格式，本部分内容如出现与本文件中其他部分约定内容不一致时，以其他部分内容约定为准。

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）； （转帐、汇款的提供复印件加盖公章，专业担保机构出具的担保函以递交的原件为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 准入条件 （投标人资格要求） | 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： （1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件； （2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； （3）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）； （4）投标人须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明）； 2、已报名并获取本项目招标文件； 3、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 资格证明 | 资格证明文件齐全 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 技术要求 | 实质性响应采购项目内容中的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 商务要求 | 实质性响应采购项目内容中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 其它 | 实质性响应招标件中规定的其它情况 （“★”号条款） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |

注：投标人应对照第三部分投标人须知中技术、商务评分表的内容，列明各评审分项在投标文件中所在位置，以便查对。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

#### 2.1 投标函和中小企业声明函

投标函

致:广州顺为招标代理有限公司

依据贵方采购项目名称（采购编号：       ） 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

1、 自查表；

2、 资格性文件；

3、 商务部分；

4、 技术部分；

5、 价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 60 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人 (公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3投标保证金（投标人可选择2.3.1或2.3.2其中一种方式递交保证金）

2.3.1  通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式

（1）投标保证金交纳凭证

致：广州顺为招标代理有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

(2)退保证金说明（为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读以下表中说明并执行）

如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

退保证金说明

致：广州顺为招标代理有限公司

我方为                          投标[采购编号为：          ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容 付款金额： 元 ￥ 已付金额： 元 ￥ 付款方式： 1.现金； 2.支票； 3.转账 ； 4.保函； 5.其它（电汇）； 资金来源： 保证金 备注： 经办及审批 申请人： 采购部门负责人： 合同管理人员审核 财务部门审核

2.3.2以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的投标担保函格式

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

2．4关于资格的声明函

资格声明

致：广州顺为招标代理有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。我公司符合法律、行政法规规定的其他条件，满足本项目的投标要求。

投标人应对招标文件第二部分《采购项目内容》第一章《投标人资格要求》的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

（1）法人营业执照（或事业法人登记证）副本、税务登记证副本（已办理“三证合一”的企业提供加载统一社会信用代码的营业执照即可）；

（2）2016年财务状况报告（新成立企业提供基本户开户行出具的资信证明）；

（3）近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）；

（4）近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）；

（5）诚信投标承诺书（格式参考附件1）。

（相关证明文件附后）

注：不符合资格要求的将导致废标，请务必提供以上要求提供的资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件1：

诚信投标承诺书

广州顺为招标代理有限公司：

关于贵公司发布的                        项目（采购编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加投标并在此承诺：

一、我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

二、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件；

三、我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中（公司或法人）无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），且未因涉嫌违法违纪被检察机关立案调查；

我单位若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

（一）投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）服务机构情况

| 分项 | 基本情况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 投标人情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 网址： | 姓名: 电话: 传真: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地址： 负责人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

（三）投标人同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签约时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

- 列出投标人2014年以来（以合同生效时间为准）完成的电子政务软件开发实施经验（单个项目合同100万元或以上），须中标通知书及合同复印件；

- 列出投标人2014年以来（以合同生效时间为准）具完成的同类电子公文交换系统开发的项目经验，须中标通知书及合同复印件。

（四）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

附：

1、项目负责人、技术人员的学历、职称、资质（如信息系统项目管理师、项目管理协会（PMI）项目管理专家（PMP）认证等）证书等材料文件。

2、提供人员资质证书复印件，并提供人员在本公司任职的外部证明材料（投标截止日之前6个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》彩色扫描件、非广州市内的公司在外地为技术人员购买社保的，须提供技术人员在广州居住的居住证（或暂住证）彩色扫描件）。

（五）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 运维服务期 |  |

（六）其它重要事项说明及承诺（需提供证明材料的复印件并加盖公章）

- ISO9001质量管理认证证书；

- 软件企业证书或软件企业证明函；

- 高新技术企业证书（科技主管部门颁发）；

- CMMI软件能力成熟度模型集成四级或以上证书；

- AAA企业信用等级证书；

- “信息行业诚信企业”证书；

- 高新技术产品证书；

- 电子公文交换系统同类产品著作权登记证书；

- 国家版权局颁发的软件产品著作权登记证书；

- 本项目所在地服务机构的营业执照复印件。

除上述资料外，《商务打分表》中要求提供的其它证明文件或材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.2商务条款响应表

（1）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同意接受《用户需求书》所列述的各项商务、服务条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 60 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 工期：在合同签订后 个月内完成项目的总体设计、开发、测试、实施、培训以及验收工作。 |  |  |
| 7 | 质保期：验收交付之日起 年。 |  |  |
| 8 | 满足对售后服务的各项要求，在广东省设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明：无偏离 |

注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务必须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期（运维服务期）；

2、应急维服务时间安排；

3、服务地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4、免费保修期（运维服务期）期满后的服务收费标准；

5、技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

8、其他。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“采购项目内容”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、如有要求提供证明文件，请将相关证明文件附后。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

- 投标人对17个地市114个县（区）、各港务局、港珠澳大桥、航运集团、交通集团等单位的网络拓扑情况有详细说明和对接的解决方案；

- 对厅云平台环境现状分析；

- 对厅电子公文交换平台功能优化、新需求的分析和建议；

- 广东省交通运输厅电子公文交换平台推广实施方案；

- 地市、县区单位OA与公文交换系统对接的需求理解和联调；

- 熟悉广东省交通运输厅电子公文交换系统的功能，具备在原系统基础上修改和优化的能力；

- 运维服务期间工作日提供驻场技术支持服务（提供技术人员投标截止日前6个月在投标人单位任职的的社保证明材料彩色扫描件。非广州市内的公司在外地为技术人员购买社保的，须提供技术人员在广州居住的居住证（或暂住证）彩色扫描件。）

- 其它《技术打分表》要求提供的资料或承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

| 项目内容 | 投标报价（单位：人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广东省交通运输厅电子公文交换平台推广项目 | （大写）人民币 元整 （小写）（￥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：

1、此表的合计是所有需采购人支付的本次招标标的金额总数，即投标报价，投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.2投标报价明细表

|  |  |  | ① | ② |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 工作主要内容 | 数量 | 单价 | 总价 ①×② | 备注 |
| 1 | 功能升级 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电子公文交换平台接口升级 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电子公文交换平台推广 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | （大写）： | （小写）： |

1、格式仅供参考，格式可自拟。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.3 成本分析说明

★如投标人的投标报价低于项目采购预算额度的50%（即低于人民币111.5万元的），需同时提交详细的报价明细说明，包括但不限于项目的人员数量及其工作时间，项目人员的工资支出、人员福利、管理费用、税费以及项目实施过程中可能涉及的其他费用。投标人未能提供成本分析说明或说明不合理的，评标委员会将认定其以低于成本报价竞标，作无效投标处理。

格式自拟。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件