附件5

公路工程施工劳务合作合同

（示范格式文本）

202  年  月

1 各承包人可在合同格式的基础上进行补充完善。

公路工程施工劳务合作合同

劳务合同编号：

工程项目：                                   合同段：

甲方 (承包人或工程分包人)：

乙方（劳务单位）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国航道管理条例》、交通运输部《公路工程施工分包管理办法》及其它有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于                           (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或公路工程施工分包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务合作事项协商达成一致，订立本合同。

- 工程名称、地点和劳务内容

  - 工程名称

  - 工程地点和范围

  - 劳务内容和方式：

劳务企业投入的主要人员数量共计      人。其中，管理人员_____人，技工_____人，详见附表5乙方投入的主要人员。

- 劳务及管理费的结算支付

2.1劳务承包项目实行工序劳务费用单价承包形式，计件单价和暂估数量见《劳务计价清单》（附表1）。劳务费用中的结算工程量按每月得到甲方项目经理部签认计量的工程量为准。

2.2工序劳务单价系包含为实施该工序所有子项目并缺陷修补中所需的一切劳务（包括劳务管理、劳务社会保障），施工机具和设备，除甲供材料外的全部材料，现场管理，施工调遣，施工措施，生活设施，税金、规费（含附加税费等），施工结束后现场清理，其他应支付的必要费用，以及合同明示或暗示的一切风险、责任和义务等所有相关费用，成本节约形成的利润。工序劳务单价已得到双方确认。

2.3劳务计价清单未涉及的工程内容，或由于      等非乙方的责任而造成的停工按计日工结算。计日工单价根据发生时的市场价由双方商定。

2.4乙方办理劳务费结算支付时应提供符合要求的增值税专票/普票。

有关款项的约定：

2.5.1农民工工资支付保证金按项目总包合同专用条款或业主规定的      %比例在计量支付时提取，在乙方劳务作业全部完成并出具无拖欠农民工工资承诺后退还。

2.6劳务承包合同总价为甲乙双方验工计量支付的各分项价款之和。

- 双方责任

3.1甲方责任

3.1.1甲方对乙方劳务人员的组织与管理、工程施工全过程实施全面监控管理。

3.1.2负责编制实施性施工组织设计，负责施工测量和技术管理。

3.1.3按施工组织设计及时供应材料并按合同约定提供机械设备，满足工程进度的需要。

3.1.4负责在施工前对乙方劳务人员进行技术交底，让乙方劳务人员熟练掌握有关操作规程和操作技术。

3.1.5编制施工进度计划，人员、材料、设备等进场计划，并组织乙方劳务人员按规定程序进行劳务作业。

3.1.6负责原材料、甲供设备、构配件、半成品的检验和试验。

3.1.7对乙方安排的劳务人员进行岗前专业培训，并记录教育培训档案。

3.1.8监督乙方劳务人员进行文明施工、安全生产，保证作业现场施工安全。

3.1.9负责办理征地拆迁以及本合同作业项目的道路、用电、用水，以满足施工需要。

3.1.10、甲方负责对每道工序的质量进行检验，乙方完成每道工序须由甲方工程技术人员检验认可，否则乙方不能进入下一道工序的劳务作业。

3.1.11对已完劳务作业项目组织验收，负责工程资料的收集和汇总并按合同规定办理劳务费用结算。

3.2乙方责任

3.2.1按甲方要求安排符合施工需要的劳务作业人员。乙方必须安排与之有劳动合同关系的劳务作业人员，未签订劳动合同的不得进入施工现场从事劳务作业活动。

3.2.2乙方应派出现场负责人协助甲方对劳务人员进行劳务作业管理。按合同约定及甲方要求，安排符合施工需要的机械设备。做好使用、检查、维护、保养等记录。

3.2.3乙方劳务人员应按甲方劳务培训计划参加相关工法、操作规程的学习，严格按规定程序进行劳务作业。

3.2.4乙方必须自费为其在本工程雇用的人员办理意外险、工伤保险、社会劳动保险及机械设备保险等。

3.2.5乙方应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，对产生的职业病危害承担责任。

3.2.6遵守当地政府和有关管理部门对环境保护及施工现场的管理规定，坚持文明施工作业，材料机具堆放整齐，建筑垃圾及时清运，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款，施工造成的水土流失污染林地、河流以及因施工车辆造成的道路、农作物污染，均由乙方负责处理解决并承担费用。

3.2.7乙方劳务人员在劳务作业中发生质量、安全责任事故，应及时报告甲方管理人员，不得擅自处理或隐瞒。

3.2.8劳务作业过程中，乙方劳务人员与当地发生的债权债务及治安等问题由乙方负责处理，并承担相应责任和费用。

3.2.9乙方劳务人员须认真按照行业技术规范和设计要求以及甲方的管理进行劳务作业，随时接受甲方管理人员的监督检查。

3.2.10乙方不得将本工程转包或者分包给其他单位或个人施工，须自行完成本协议规定的施工作业项目；在施工过程中，不得偷工减料，不得倒卖或挪用甲方供应的材料、设备、构配件、成品、半成品。

- 工期

4.1  本劳务协议工期暂定为______日历天，自______年_______月______日开始至______年____月______日结束。乙方应按甲方安排的工作计划进场和退场，进、退场费用由_   _方承担。

4.2  在乙方工作期限期满之前，如需终止合作，甲方应在期满前_____天书面通知乙方。

4.3 如需延长乙方工作期限，甲方应在期满前______天书面通知乙方。

4.4 乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，甲方有权终止合同，也有权将本合同工程中的一部分工作交由他人完成或自行完成。在不免除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担由此所增加的一切费用。由于乙方原因造成工期延误，乙方应支付逾期交工违约金，逾期交工违约金为       万元。乙方支付逾期交工违约金，不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。

- 材料物资和机械设备

5.1 本工程所需主要材料由甲方提供，乙方应自行负责除甲供材料外的其他全部材料。甲方提供的材料名称及允许损耗系数等见《甲方提供材料清单》（附表2）。乙方应授权专人领用甲供材料，若累计领用量超出理论用量加允许损耗用量的材料款在乙方当月劳务费结算时按上述材料的市场价加    %的费用扣回。

5.2 甲方提供的机械设备见《甲方提供机械设备清单》（附表3），乙方应自带除甲供机械设备外的其他全部机械设备见《乙方提供机械设备清单》（附表4）。甲方提供的机械设备乙方应妥善使用和保管，用完后及时归还，损坏或丢失由乙方按重置价赔偿。

5.3 甲方提供的材料和机械设备到达工地或指定地点之后，发生的搬运、装卸、整理、清除等所有劳务工作均由     方负责并承担费用。

5.4乙方应当建立机械设备台账，对施工现场机械设备（含特种设备）的使用、检查、保养、维护等情况进行不定期巡查。特种设备使用前，乙方须提供特种设备基本信息表（附“四证”：特种设备出厂合格证、检验合格证（包括检验报告）、使用登记证、以及特种设备操作人员证书），报甲方核查，通过后方可使用。

- 劳务作业人员管理

6.1 乙方人员的劳动合同由乙方与其签订，建立员工花名册并及时报送给甲方备案。各类社会保险等均由乙方统一建立，并交纳费用。发现未订立劳动合同，查到一次即要求该人员停工办理上岗手续（签订劳动合同、上岗前安全教育等），2天内未按规定办理上岗手续，即予以退场。

6.2 乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务人员进行岗前的业务培训和安全生产教育。

6.3  乙方法定代表人应书面授权一名委托代理人实际履行合同义务并作为有效签字人，并配备相应的管理人员，加强对劳务人员的管理。

6.5 乙方应及时足额发放工资，发放清单经本人签字后交甲方留存备案，需由甲方统一代为发放的，乙方需出具书面委托，并在每月底报送员工考勤表及乙方签认的工资发放表给甲方，费用在月结算款中抵扣。

6.6 乙方不得以任何理由和形式克扣员工工资，更不得发生员工到甲方追讨工资或有举报拖欠工资情况发生，若乙方无理克扣或拖欠工资情况属实，视为乙方违约，甲方在垫付其应得工资后，有权要求乙方支付违约金，违约金数额为每次       . 元。

- 劳务作业管理

7.1乙方承担的工程内容，不得再行转包或分包，否则视为乙方违约，由此引起的一切责任和损失均由乙方负责。

7.2 乙方违反合同约定，工程质量未达到合同约定要求的，甲方有权终止合同，并处以      万元的违约金，并且由此引起的一切损失由乙方负责并赔偿甲方的损失。

7.3乙方应按甲方规定格式和要求及时报送完整的资料给甲方，配合甲方试验检测及交工验收等相关工作。

- 安全管理

8.1 乙方应严格按施工方案和操作规程施工，因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担主要责任，甲方承担连带责任。

8.2 甲方的施工方案和现场指挥应符合安全施工要求，因甲方原因导致的安全事故，其责任与损失由甲方承担。

8.3 乙方应配备专职安全员，协助并服从甲方进行安全管理。

8.4乙方应按甲方要求设置安全防护设施，施工现场安全防护设施由甲方统一提供，乙方依据合同负责实施。乙方应按规范标准设置劳动保护用品，若乙方劳动保护用品投入不足的，甲方有权先行投入，并从乙方的任意一期计量款中予以扣除。

8.5 乙方的特种作业人员应持证上岗，证件复印件留甲方备查。

8.6 因乙方原因，导致发生安全事故和治安事件等，整改不力的，甲方有权终止本合同，并追偿损失。

- 结算支付

9.1甲方每    （周/月/季）按合同约定进行劳务费的结算和支付。

9.2甲方无故未按时支付劳务款的，按同期中国人民银行     （贷款/存款）利率偿付给乙方逾期付款违约金。

- 附则

10.1本协议发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。若协商不成时，应按以下第(  )项解决：(a)向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，(b)向工程所在地人民法院起诉。（c）甲方法人机构住所地的仲裁委员会申请仲裁，（d）甲方法人机构住所地的人民法院起诉。

10.2本协议一式    份，甲乙双方各执正本一份，副本    份，合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

合同订立时间：     年   月   日；签订合同地点：              。

10.3双方商定的补充条款：

1.

2.

10.4本合同未尽事宜，发包人与甲方签订的相关条款已有的，按其办理，未涉及的，双方协商解决。

合同附件：

- 1.劳务计价清单

- 2.甲方提供材料清单

- 3.甲方提供机械设备清单

- 4.乙方提供机械设备清单

- 5.乙方投入的主要人员

- 6.乙方统一社会信用代码的营业执照、资质证书、在有效期内的安全生产许可证、银行开户证明等资料的复印件。

甲  方： (盖章)                            乙  方：(盖章)

法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

或委托代理人：(签字)                       或委托代理人：(签字)

地    址：                                 地    址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

传  真：                                   传  真：

开户银行：                                 开户银行：

银行帐号：                                 银行帐号：

签订时间：                                 签订时间：

附表1：劳务合同清单一览表

工程名称：                               劳务合作企业：

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代理人：                                           乙方代理人：

附表2：甲方提供材料清单

工程名称：                           劳务合作企业：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 损耗系数 % | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代理人：                                           乙方代理人：

附表3：甲方提供机械设备清单

工程名称：                              劳务合作企业：

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 拟计划进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代理人：                                           乙方代理人：

附表4：乙方提供机械设备清单

工程名称：                              劳务合作企业：

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 拟计划进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代理人：                                           乙方代理人：

附表5：乙方投入主要人员表

工程名称：                               劳务合作企业：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位或工种 | 劳动合同号 | 计划到场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代理人：                                           乙方代理人：